## Slide 1
Cargo Flow Navigator
Roadmap Q2 2026 (Abr-Jun)
IA + Cotações + Buonny | UX/Design Focus
Vectra Cargo | Março 2026

## Slide 2
📊 Overview Estratégico
🤖
Fluxo IA
Automação inteligente
comercial + operacional
Abr-Mai
📋
Cotações
UX/Design intuitivo
ações rápidas
Abr-Mai
🛡️
Buonny
Integração seguros
fluxo simplificado
Mai-Jun
📊 Métrica Principal: User Satisfaction + Conversion Rate de Cotações + Tempo Médio de Fluxo
Cargo Flow Navigator | Q2 2026 Roadmap

## Slide 3
🎨 SPRINT 1 - ABRIL | Audit + Design
Cotação + IA Discovery
✓ Audit UI/UX da Cotação (QuoteForm → Kanban)
✓ Identificar friction points & redesign
✓ IA: Mapear workflows para automação
✓ Estabelecer baseline de métricas
📦 DELIVERABLES
• Design specs (antes/depois)
• Component updates (shadcn/ui)
• Workflow diagram (IA)
• Baseline metrics
• Priorização RICE
⏱️ ESTIMATIVA: 2-3 semanas | 👥 Capacity: Design Review + PM + Dev Junior
Cargo Flow Navigator | Q2 2026 Roadmap

## Slide 4
⚙️ SPRINT 2 - MAIO | Build + Integração
Cotação v2.0
✓ Implementar redesign QuoteForm
✓ Melhorar Kanban visual
✓ E2E tests (Playwright)
IA Workers
✓ Auto-approval (cotação low-risk)
✓ Auto-order creation
✓ WhatsApp notifications
Buonny Phase 1
✓ API analysis
✓ Edge Function: lookup
✓ Mock UI (insurances)
🎯 FOCO: Implementar redesign de cotação + IA auto-approval + Buonny lookup
📤 ENTREGÁVEIS: Código React atualizado | Edge Functions | E2E tests | API docs
⏱️ ESTIMATIVA: 3-4 semanas | 👥 Capacity: Dev + PM + QA
⚠️ DEPENDÊNCIA: Buonny API disponível na primeira semana
Cargo Flow Navigator | Q2 2026 Roadmap

## Slide 5
🚀 SPRINT 3 - JUNHO | Polish + Deploy
Cotação v2.0
A/B testing • Performance opt. • User docs • Deploy prod
IA Orchestration
Integrate 2 workers • Monitoring/Logs • Error handling • Runbook
Buonny Deploy
UI completa • Integr. frete • E2E tests • Prod launch
📊 MÉTRICAS FINAIS (antes vs depois)
⏱️ Tempo cotação: -20% | ✅ Taxa aprovação: +10% | 📉 Taxa abandono: -15% | 😊 NPS UX: +5 pontos
Cargo Flow Navigator | Q2 2026 Roadmap

## Slide 6
📅 Timeline - Q2 2026
ABRIL
MAIO
JUNHO
Sprint 1
Audit + Design
Sprint 2
Build + Integ.
Sprint 3
Polish + Deploy
✅ Delivered | 🔄 In Progress | ⏳ Planned
Cargo Flow Navigator | Q2 2026 Roadmap

## Slide 7
⚠️ Riscos & Dependências
Buonny API delays
Severity: Medium
✓ Mitigação: Mock API ready
Falta de devs
Severity: High
✓ Mitigação: Usar Lovable/Cursor
IA hallucinations
Severity: Medium
✓ Mitigação: Validação dupla
UX não impacta
Severity: Low
✓ Mitigação: A/B testing
Cargo Flow Navigator | Q2 2026 Roadmap

## Slide 8
🎯 Próximos Passos
1. Aprovação do Roadmap
2. Kickoff com time (Sprint 1 goals)
3. Setup de métricas (baseline)
4. Começar Audit UI/UX
Sprint 1 começa: 1º de Abril | Duração: 3 semanas